DAN POWER–INTEREST GRID

Sistem Informasi Klinik Sehat Bersama

Alief Savero Basajan (NIM 2507021)

# 1. Daftar Stakeholder

Berdasarkan studi kasus, terdapat 10 stakeholder yang terlibat dalam proyek: Kepala Klinik, Pemilik Klinik, Dokter, Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Petugas Kasir/Keuangan, Divisi IT, Vendor Pengembang, dan Pasien.

# 2. Penilaian Power dan Interest

Power menunjukkan besarnya pengaruh stakeholder terhadap keputusan proyek, sedangkan Interest menunjukkan besarnya kepedulian terhadap hasil proyek (skala 1–5). Nilai di atas 3 dianggap tinggi.

| No | Stakeholder | Power | Interest | Alasan Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Klinik | 5 | 5 | Pemimpin proyek dan pengambil keputusan utama; sangat butuh sistem terintegrasi untuk informasi keputusan. |
| 2 | Pemilik Klinik | 5 | 4 | Pemilik dana dan penentu arah bisnis; ingin layanan meningkat dan bisnis berkembang. |
| 3 | Dokter | 4 | 5 | Pengguna inti rekam medis; penerimaan Dokter menentukan keberhasilan adopsi sistem. |
| 4 | Divisi IT | 4 | 5 | Bertanggung jawab implementasi, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan; sangat bergantung pada hasil proyek. |
| 5 | Vendor Pengembang | 4 | 3 | Memegang kendali teknis, tetapi punya banyak proyek lain sehingga perhatian terbagi. |
| 6 | Kasir/Keuangan | 3 | 4 | Butuh pencatatan pembayaran dan laporan transaksi akurat; tidak menentukan keputusan proyek. |
| 7 | Apoteker | 3 | 4 | Butuh informasi resep dan stok obat yang akurat; berpengaruh sedang pada alur layanan obat. |
| 8 | Perawat | 2 | 4 | Pengguna harian untuk mencatat tindakan dan kondisi pasien, tetapi tidak menentukan keputusan. |
| 9 | Petugas Pendaftaran | 2 | 5 | Paling terdampak langsung (antrean dan kecepatan daftar), tetapi pengaruh keputusan kecil. |
| 10 | Pasien | 2 | 3 | Penerima layanan, berharap proses lebih cepat dan akurat, tidak terlibat langsung dalam proyek. |

# 3. Power–Interest Grid

Gambar 1. Power–Interest Grid Sistem Informasi Klinik.

# 4. Strategi Pengelolaan Stakeholder

| No | Stakeholder | Strategi Pengelolaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Klinik | Libatkan di setiap keputusan strategis, rapat rutin, persetujuan tiap milestone. |
| 2 | Pemilik Klinik | Laporan progres berkala, libatkan pada keputusan anggaran dan prioritas fitur. |
| 3 | Dokter | Libatkan sejak desain, uji coba bersama, kumpulkan masukan alur pemeriksaan. |
| 4 | Divisi IT | Koordinasi intensif dan monitoring rutin. |
| 5 | Vendor Pengembang | Buat SLA, awasi timeline, jaga kepuasan kontrak. |
| 6 | Kasir/Keuangan | Demo fitur pembayaran, pelatihan, dan komunikasi rutin. |
| 7 | Apoteker | Pelatihan, dukungan teknis, tampung masukan fitur stok dan resep. |
| 8 | Perawat | Pelatihan, panduan penggunaan, dan feedback loop. |
| 9 | Petugas Pendaftaran | Uji coba alur pendaftaran, pelatihan, dan notifikasi rutin. |
| 10 | Pasien | Survei kepuasan dan pengumuman layanan; cukup dimonitor. |

# 5. Pengelompokan Stakeholder

- Dikelola secara dekat (High Power–High Interest): Kepala Klinik, Pemilik Klinik, Dokter, dan Divisi IT. Mereka menentukan arah dan keberhasilan proyek, sehingga perlu dilibatkan di setiap keputusan penting.

- Dijaga kepuasannya (High Power–Low Interest): Vendor Pengembang. Pengaruh teknisnya besar, tetapi perhatiannya terbagi ke proyek lain, sehingga perlu SLA dan pemantauan timeline.

- Dilibatkan melalui komunikasi rutin (Low Power–High Interest): Kasir/Keuangan, Apoteker, Perawat, dan Petugas Pendaftaran. Mereka pengguna langsung sistem, sehingga perlu pelatihan, uji coba, dan penampungan masukan.

- Cukup dimonitor (Low Power–Low Interest): Pasien. Cukup dipantau melalui survei kepuasan dan pengumuman layanan.